# “PichangApp”

### Taller aplicado de programación

Integrantes:	Rodrigo Rojas

Luciano Machuca

Matías Segovia

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.707.816-6 | 20.529.430-9 | 20.881.397-8 |
| Nombres | Luciano Raul | Rodrigo Eduardo | Matías Ignacio |
| Apellidos | Machuca Altamirano | Rojas Guerra | Segovia Villalobos |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end/ Otros… |

Introducción

El presente informe detalla la fase inicial de definición e identificación del proyecto PinchangApp. Se describe la problemática detectada en la comunidad deportiva de Valparaíso, el modelo de solución propuesto basado en gamificación, los objetivos estratégicos y el marco tecnológico Cloud que sustentará la aplicación

| Tema | Deporte social |
| --- | --- |
| Descripción | Plataforma de "match" deportivo basada en el concepto de Perfil deportivo, donde los usuarios se conectarán según sus estadísticas técnicas y ubicación geográfica. |
| Problemática detectada | Falta de quórum en actividades.//Dificultad al conocer personas |
| Solución esperada | Aplicación móvil que gamifica el perfil del deportista y facilita la creación de vínculos (match) y escuadras (squads) para la práctica deportiva |
| Objetivos generales | Desarrollar una solución tecnológica que facilite la vinculación entre deportistas mediante perfiles de rendimiento gamificados, permitiendo la formación de conexiones individuales y colectivas para reducir la inactividad por falta de acompañantes |
| Objetivos específicos | Diseñar un sistema de "Perfil deportivo": Crear una arquitectura de datos que permita a los usuarios registrar y visualizar atributos técnicos (stamina, nivel, posición,etc) según la disciplina deportiva seleccionada Implementar un algoritmo de emparejamiento (Matchmaking): Desarrollar una lógica de búsqueda basada en geolocalización y la elección del deporte para conectar con usuarios de forma eficiente. Habilitar módulos de comunicación grupal (Squads): Implementar salas de chat dinámicas para usuarios con intereses afines, facilitando la coordinación logística de deportes colectivos, algo similar al double date de tinder |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá encontrar a personas con objetivos similares a los del usuario en deportes, para que personas que no tienen un grupo deportivo puedan encontrarlo |

3. Contexto del proyecto

Antecedentes y Motivación: El proyecto surge al detectar una barrera social recurrente: la imposibilidad de concretar actividades deportivas debido a la falta de acompañantes o integrantes disponibles en el círculo cercano del usuario. La motivación de “PichangApp” es eliminar la inactividad derivada de esta "soledad deportiva", proporcionando una herramienta que facilite la vinculación directa entre individuos que tienen la intención de realizar una actividad física (o esport), pero no cuentan con la red de contactos necesaria para llevarla a cabo. Descripción del Problema: Actualmente, la coordinación deportiva depende de métodos poco eficientes como grupos de WhatsApp, Facebook o el contacto presencial en recintos públicos, no existe un canal centralizado que vincule a personas con intereses comunes fuera de los círculos sociales preexistentes. Problema Central y Solución Propuesta: El problema central se define como la falta de quórum y la dificultad para conocer nuevas personas con intereses deportivos afines. Para resolver esta ineficiencia logística, la plataforma implementará un sistema basado en tres pilares: - Identificar la disponibilidad: Localización de usuarios cercanos que deseen realizar una actividad dentro de la misma zona geográfica. - Validar el perfil deportivo: Presentación de un perfil deportivo que, mediante la gamificación, permita conocer las capacidades y estadísticas técnicas del compañero (estamina, nivel, posición,etc ) antes del encuentro. - Garantizar el propósito: Creación de un entorno seguro y dedicado exclusivamente al deporte, mitigando el uso inadecuado de la plataforma para fines ajenos a la actividad física o la salud.

4. Metodología

Descripción Metodología

Se emplea la metodología Ágil Scrum para realizar la gestión del proyecto, se ocuparan herramientas como la carta gantt para la planificación de sprint los cuales tendra una duracion de 2 a 4 semanas según las tareas correspondientes, se usa trello para la organización y supervisión de tareas, google drive para gestionar y documentar información relevante que se realiza en las reuniones y en los avances y también se ocupará github para el control de versiones La solución está dirigida (por el momento) a la comunidad de la zona de Valparaíso. Esto abarca desde deportistas “amateur” hasta jugadores de eSports que buscan optimizar su tiempo y concretar encuentros deportivos de manera segura. El perfil del usuario es uno que valora la eficiencia en la coordinación y busca expandir su red de contactos con fines estrictamente deportivos

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Dispositivos móviles Android (versión 8.0+), Servidor de aplicaciones local/nube y base de datos centralizada. Arquitectura de software: Patrón MVVM (Model-View-ViewModel) en la App móvil y Arquitectura de Microservicios/Capas en el Backend. Lenguajes de programación: Java (BackEnd//SpringBoot) y Kotlin (FrontEnd) Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Android SDK, Spring Boot, Retrofit (para comunicación API), Spring Data JPA y Spring Security (JWT). Base de datos:PostgreSQL como motor relacional principal para la gestión de usuarios y eventos deportivos. Repositorio: GitHub para el control de versiones y trabajo colaborativo del equipo → Otros:

6. Plan de Trabajo Preliminar

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Definición problema y levantamiento de requisitos del sistema | Como equipo definimos la estructura a presentar para el proyecto y |  | 7 días | Rodrigo Rojas Matias Segovia Luciano Machuca | Realizado |
| 2 | Creacion de historias de usuario | Como equipo definimos las historias de usuario en el proyecto |  | 3 días | Rodrigo Rojas Matias Segovia Luciano Machuca | Historias de usuario centradas en el cliente Realizado |
| 3 | Creación de diagramas de 4 + 1 | Se crean los diagramas para entender mejor el proyecto |  | 5 días | Matias Segovia Luciano Machuca | Realizado |
| 4 | Definición de tecnologías y arquitectura a utilizar | Se definen las tecnologías a utilizar |  | 3 | Rodrigo Rojas Matias Segovia Luciano Machuca | Realizado |
| 5 | Análisis de Causas y Efectos (Ishikawa) | Realizar diagrama para la claridad del problema |  | 4 | Rodrigo Rojas | Realizado |
| 6 | Definición de Alcance y Restricciones |  |  | 5 | Rodrigo Rojas Luciano Machuca Matias Segovia | No realizado |
| 7 | Modelamiento de Datos (DER) |  |  | 5 |  | Realizado |
| 8 | Especificación de Servicios Cloud |  |  | 2 | Rodrigo Rojas Luciano Machuca Matias Segovia | Realizado |
| 9 | Documentación de Atributos de Calidad |  |  | 4 | Rodrigo Rojas Luciano Machuca Matias Segovia | No realizado |
| 10 | Diseño de Prototipos UI (Mockups) |  |  | 6 | Rodrigo Rojas Luciano Machuca Matias Segovia | No realizado |

7. Evidencias

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de requerimientos, historias de usuario y diagramas | La evidencia contiene documentado todo el proceso previo para llegar a la solución propuesta, según la metodología Scrum. | https://docs.google.com/document/d/1GMv7rK6O2iYq_ybebgLgeEsOp0pAS2kaPe0olyyrIhM/edit?usp=sharing |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

| 8. Planificación semestral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 Desarrollo web |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Identificar y entender una problemática a la cual apuntar a resolver. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantar requisitos e historias de usuarios. |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar diagramas . |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definir tecnologías a usar. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear el login de usuario |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar el sistema de creación de perfil |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear el sistema de deportes. |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear sistema de búsqueda de usuarios y “Match”. |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de sistema de chat y grupos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Crear sistema de bloqueos, reportes y “modo seguro” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.